Техническое задание на разработку сайта
Акционерного общества «Камский индустриальный парк «Мастер»

Камский индустриальный парк «Мастер» объявляет о сборе предложений на разработку автоматизированной системы – корпоративного сайта.

| Требования к системе | Сайт должен быть разработан на базе платформы «1С-Битрикс. Управление сайтом» |
| --- | --- |
| Ссылка на подробное техническое задание на разработку сайта | Ссылка на Яндекс.Диск с подробным техническим заданием: https://disk.yandex.ru/i/gl18CviaSmMkWQ |
| Ссылка на прототип главной лендинговой страницы сайта | Ссылка на Яндекс.Диск с размещенным прототипом главной лендинговой страницы в формате .jpg: https://disk.yandex.ru/i/eo-3iTRdX8dGaQ Прототипы всех остальных страниц в форматах .png, .jpg, .svg, .pdf будут предоставлены победителю закупки |
| Требования к составу работ | Порядок работ представлен в п. 5 подробного технического задания на разработку сайта |
| Этапы проведения работ | Под этапами разработки сайта подразумевается: 1 этап – эскиз, дизайн-концепция, визуализация (п. 5.1.2.-5.1.3.) 2 этап – дизайн всех страниц сайта (п. 5.1.4.) 3 этап – вёрстка сайта и его перенос на хостинг 4 этап – личные кабинеты резидентов и их интеграция с необходимыми системами |
| Предпочтительный формат оплаты | Двухэтапная оплата каждого из этапов разработки сайта в следующем порядке: - 30% предоплата, - 70% оплата в течение 30 календарных дней после подписания актов выполненных работ обоими участниками сделки. Иной порядок обсуждается индивидуально. |
| Требования к срокам | Создание и запуск сайта должны быть осуществлены в срок до «1» декабря 2022 года, то есть в период до 9 календарных месяцев. На создание личных кабинетов резидентов и их интеграцию с необходимыми системами (СКУД, 1С, пр.) дополнительно выделяются 3 календарных месяца. Иное обсуждается индивидуально. |
| Дополнительно | В качестве примера предоставить не менее 3 (трёх) ссылок на разработанные ранее участником закупки сайты |

Просим оформить коммерческое предложение на официальном бланке организации и прислать его в срок до 16:00    28 февраля 2022 года.

Конт. лицо: Трегубова Евгения, +7 (8552) 53-45-54, pr@kipmaster.ru.